**Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czastary w okresie międzysesyjnym tj. od 10 czerwca do 26 sierpnia 2020 r.**

W okresie od 10 czerwca do 26 sierpnia 2020 r. oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, nadzorowałem i koordynowałem w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami Zarządzania Kryzysowego, dyrektorami placówek oświatowych oraz innymi służbami szereg działań podyktowanych pandemią COVID -19. Działania związane z istniejącą sytuacją epidemiczną zajmują dominującą rolę w codziennej pracy, jednakże urząd stara się również realizować inne zadania i cele szczególnie inwestycyjne.

Do najważniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań należą:

**W obszarze inwestycji i zamówień publicznych:**

1. 08 lipca zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację 3 zdań:

- **Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – siłownia plenerowa w miejscowości Radostów Drugi**, projekt zgłoszony przez Sołectwo Radostów. Koszt zadania 9.900,00 zł. Kwota dofinansowania 9.400,00 wkład własny 500,00 zł.

- **Remont Sali OSP w Przyworach**, zgłoszony przez sołectwo Przywory; Koszt zadania 18.000,00zł. Kwota dofinansowania 10.000,00 zł. wkład własny 8.000,00 zł

- **Rozbudowa budynku OSP w Krajance**. Koszt zadania 10.00,00 zł Kwota dofinansowania 10.000,00 zł. wkład własny 0,00 zł

Wnioski były składane w marcu 2020 r w związku z ogłoszonym naborem na przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

2. 26 czerwca 2020 r podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Gmina Czastary na realizacje zadania pn.: **Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach dł. 350 m.** Kwota przyznanych środków z budżetu województwa łódzkiego na zadnie wynosi 28.800,00 zł . Wnioskowana wartość zadania : 120.017,21 zł

Wniosek składany był w ramach naboru wniosków o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

**W okresie od czerwca do sierpnia opracowano i złożono 3 wnioski o dofinansowanie :**

1. 17.07.2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Nazwa zadania: **Utworzenie zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym Czastarach.**

Koszt całkowity zadania: 218.442,00. Wnioskowana dotacja: 99.391,11 zł. Procentowy udział dotacji (wnioskowany): 45,5 %. Wkład własny: 54,5% .Wniosek jest rozpatrywany.

Celem projektu jest utworzenie zaplecza szatniowo - sanitarnego niezbędnego do organizowania zawodów sportowych, szkolenia młodzieży i zachęcenia okolicznych mieszkańców do uprawiania sportu, integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia. Projektowane zaplecze uwzględnia kryteria infrastrukturalne zawarte w „Przepisach licencyjnych dla klubów IV Ligi i klas niższych” określających jakie parametry techniczne muszą spełniać zaplecza szatniowo–sanitarne by organizator mógł dostać zezwolenie na organizację rozgrywek.

2. W dniu 8.08.2020 został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie jednoroczne) na **Przebudowę drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522 m.**

Kwota całkowita realizacji zadania: 296.838,00 zł. Termin realizacji zadania: czerwiec listopad 2021 r. Wniosek w trakcie rozpatrywania.

3. 08.08.2020 r złożony został wniosek do Wojewody Łódzkiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania covid -19 dla gmin i powiatów. Wnioskowana kwota przewidziana dla Gminy Czastary to 500.000,00 zł.

Kwota z dofinansowania może zostać przeznaczona tylko na wydatki majątkowe do 2022 r.

**Informacja o zakończonych i prowadzonych postępowaniach dot. udzielania zamówień publicznych:**

1. W dniu 10.06.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: **„Wymiana nawierzchni drogi gminnej Czastary – Kniatowy dł. 2350 m”.** Złożonych zostało 6 ofert.

Najkorzystniejsza z otrzymanych ofert złożyło Konsorcjum Firm: CONSFALT Michał Łysiak – Lider, ul. Filarecka 10, 94-216 Łódź oraz BITUM Sp. z o..o. – Partner, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: **544 181, 21 zł.**  23.07.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2020 r.

2. W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: **„Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I - Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”.** Złożone zostały 3 oferty.

Najkorzystniejszą z otrzymanych ofert złożyło: Konsorcjum Firm: STADIONBUDOWA SP. Z O.O., ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski.

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: **893 146,05 zł .** Umowa z Wykonawcą została podpisana 11.08.2020r. Termin realizacji zadania:

**- do 30.11.2020 r. część I obejmująca wykonanie następujących branży:**

- branża architektoniczno - konstrukcyjna – budowa boiska piłkarskiego, budowa ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od trybun, budowa parkingów dla pojazdów osobowych - 5 szt. (1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i 1 miejsca parkingowego dla autokaru, budowę wyjazdu publicznego i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do boiska piłkarskiego zakończonej placem manewrowym o wym. 20x20m

- branża sanitarna – wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia płyty boiska,

- branża elektryczna – wykonanie instalacji zasilającej wraz z tablica rozdzielczą oraz wykonanie instalacji doświetlenia boiska piłkarskiego

- **do 30.04.2021 r. część II obejmująca:**

- dostawę i montaż piłkochwytów, trybun i wyposażenia boiska,

- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,

- pielęgnację w okresie 12 miesięcy od wysiewu trawy.

3. W dniu 16.07.2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. **"Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach" (odcinek dł. 350 mb).**

Złożone zostały 4 oferty.

Najkorzystniejsza z otrzymanych ofert: CONSFALT Michał Łysiak, ul. Filarecka 10, 94-216 Łódź . Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: 77 477,15 zł

Umowa została podpisana 06.08.2020 r.Termin realizacji zadania: do dnia 31.08.2020 r.

4. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. **"Budowa chodnika w drodze gminnej m-ci Jaworek"** ogłoszono w dniu 14.08.2020 r. (odcinek dł. ok 370 mb)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 r. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2020 r.

**W obszarze gospodarka komunalna i rolnictwo**

1. 15 07. 2020 r został wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy. Plany będą wyłożone przez okres 60 dni tj. do 15 września 2020r. Za opracowanie planu odpowiada Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

1. W dniach od 18 do 29 czerwca w poszczególnych sołectwach na terenie naszej gminy zorganizowane zostały w salach lub świetlicach punkty gdzie mieszkańcy mogli złożyć nowe deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów, uwzględniające nowe regulacje prawne tj. np. rezygnację z kosza na odpady bio. Pozwoliło to również na uściślenie danych w systemie odpadowym i weryfikację zgodności danych meldunkowych z danymi w deklaracjach. Przyjęto 1041 deklaracji. Na dzień 24.08.2020r zdeklarowanych jest 3 559 mieszkańców ( wg danych z ewidencji ludności na terenie naszej gminy zameldowanych jest 4052 mieszkańców). W trakcie zbierania nowych deklaracji zweryfikowano gdzie rozliczają się z odpadów osoby zameldowane w naszej gminie ,ale nie zdeklarowane, w wyniku tych działań 58 osób dokonało obowiązku deklaracji. 500 osób udokumentowało lub zostało zobowiązane do dostarczenia w najbliższym czasie dokumentów potwierdzających rozliczanie się z odpadów w innym miejscu pracy bądź nauki.
2. Na przełomie lipca i sierpnia zostaliśmy poinformowani przez właściciela firmy Zielone Oczyszczalnie – wykonawcę przydomowych oczyszczalni w Krajance i na Przyworach o rozwiązaniu działalności. W związku z powyższym straciliśmy możliwość korzystania z serwisu tych urządzeń świadczonego w ramach gwarancji. Na chwilę obecną nasi pracownicy usuwają awarię a zwrotu należności za zakupione części będziemy dochodzić od ubezpieczyciela.
3. Wykonano prace remontowe na Stacji SUW w Czastarach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU. Wykonano naprawę pokrycia dachowego i malowania wewnątrz obiektu.
4. Wykonano naprawę przepustu na Kniatowach.
5. Wykonano prace wyrównawcze i profilowanie czaszy składowiska odpadów w Krzyżu, przygotowując obiekt do wykonania kolejnego etapu przewidzianego w planie rekultywacji składowiska tj. wykonania warstwy wyrównawczej. Wartość usługi 15.900,00 zł
6. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do stacji SUW Czastary oraz wyprowadzono przyłącza wod-kan do obiektu boiska sportowego.
7. Wykonano rurociągu łączący GOK z Gminą umożliwiający docelowo obsługę GOK-u przez kotłownię znajdującą się w budynku Urzędu Gminy. Wartość prac

**W zakresie oświaty, kultury, opieki społeczna**

1. W związku z rozpoczęciem lata i z początkiem wakacji Urząd Gminy w Czastarach ogłosił Konkurs Fotograficzny pn. "**Lato w Gminie Czastary**". Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Czastary, którzy ukończyli 16 rok życia i w sposób, zarówno amatorski, jak również profesjonalny czy też hobbystyczny zajmują się poszukiwaniem ciekawych miejsc, obiektów, krajobrazów, pejzaży, otaczającej przyrody celem uwieńczenia ich na fotografii. Zdjęcia do konkursu można składać do 22 września 2020 r
2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach wykonano kompleksowe docieplenie stropu wraz z częściową wymianą dachu – koszt wykonanych prac łącznie 15.212,00 zł;
3. Zakupiono i zamontowano klimatyzację na siłowni Gminnego Ośrodka Kultury na łączną kwotę 4.920,00 zł .
4. Zakupiono urządzenie do mycia podłóg i dużych powierzchni za kwotę 9.077,00 zł

5. Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe na realizację projektu **„ COOLturalne Czastary”** dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna w kwocie 50.000,00 zł -100% kosztów kwalifikowanych dofinansowania w ramach tego projektu realizowane są warsztaty:

- nauki gry na instrumentach dla dzieci i dorosłych ( gitara, pianino, skrzypce, ukulele )

- warsztaty wokalne dla członków chóru Con Grazia

- warsztaty dla Orkiestry Dętej z Czastar

- również w ramach tego projektu zaplanowana jest realizacji od września do grudnia warsztatów tanecznych, malarskich i fotograficznych - dzięki dofinansowaniu wszystkie zajęcia są dla uczestników bezpłatne.

6. Pozyskano dofinansowanie na projekt **„ Historia pewnej orkiestry”** dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Realizacja projektu zakłada:

- opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii orkiestry dętej w Czastarach;

- nagranie filmu z inscenizacją wydarzeń z historii orkiestry,

- Orkiestra Dęta z Czastar w dniu 12.08.2020 roku nagrała materiał na płytę będący jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu. Uroczysta premiera filmu przewidziana jest na 29.08.2020 ( sobota ) w konwencji kina letniego.

Koszt całości 36.000,00 zł pokryty w 100% kosztów kwalifikowanych z budżetu Biura Programu Niepodległa.

7. Pozyskano środki na realizację projektu **„Podróże po kulturze”**  dofinansowanego w ramach programu Kultura Dostępna ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury. Projekt zakłada wyjazdy do miejsc kultury wysokiej lub o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej w ramach tego projektu zrealizowano jeden wyjazd do Krakowa - Wieliczki, następne zostaną zrealizowane w okresie wrzesień -listopad. Kwota dofinansowania to 25.000,00 zł -100 % kosztów kwalifikowanych .

8. 26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. To był szczególny rok szkolny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne uczniowie od połowy marca uczyli się zdalnie w domach. Podczas zakończenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Wójta Gminy Czastary za bardzo dobre wyniki w nauce. Taka nagroda trafiła w sumie do 29 uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wysokość stypendium naukowego w tym roku to 240 zł.

1. 22 czerwca mieszkanka naszej gminy Pani Maria Wojtczak obchodziła 100 urodziny. Mieszkanką Czastar jest od urodzenia, czyli od 22 czerwca 1920 roku. Niestety, z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, jubilatki osobiście nie mogliśmy odwiedzić, dlatego przygotowany specjalnie na tę okoliczność list gratulacyjny, księgę okolicznościową oraz bukiet kwiatów z życzeniami przekazałem wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Dudką oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Barbarą Łuźniak na ręce najbliższej rodziny.
2. Okres wakacji to zawsze czas intensywnych prac w placówkach oświatowych wykonano:

- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czastarach. Koszt prac 26.615,00 zł.

- wykonano nową pracownię językową wyposażoną w profesjonalny sprzęt do nauki języków obcych . Koszt wykonania pracowni 54.747,00 zł.

- wykonano częściową wymianę orynnowania na budynku przedszkola w Czastarach.

**W zakresie realizacji pozostałych spraw administracyjnych do najważniejszych należy zaliczyć:**

1. Rozpoczęcie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis odbywa się co 10 lat rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. W miesiącu czerwcu jako Gminny Komisarz Spisowy powołałem zarządzeniem biuro spisowe, którego członkowie będą koordynować prace związane ze spisem na terenie naszej gminy. W lipcu ogłoszony został nabór na rachmistrzów spisowych, zgłosiło się trzech kandydatów. Po zakończonym postępowaniu egzaminacyjnym wyłoniono dwie osoby, które będą pracować jako rachmistrzowie.
2. Rozpoczęto postępowanie administracyjne na wniosek prywatnego Inwestora w sprawie wydania decyzji środowiskowych na realizację zadania : **„Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Krajanka i Krzyż. ”**
3. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Parcice i pobór wód na SUW Czastary. Związane to jest z koniecznością zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków i ujmowanej wody.